# АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2024		                                                                                               №  325

с. Ребриха

Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края" на 2025 – 2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", постановлением Правительства Алтайского края от 28.12.2023 № 515 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Формирование современной городской среды", руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу " Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края" на 2025 – 2029 годы (далее – Программа) согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края:

- от 25.12.2017 № 614 "Об утверждении муниципальной программы Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края "Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 г.г.";

- от 01.04.2019 № 19 "О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края "Об утверждении муниципальной программы Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края "Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 г.г.";

- от 20.10.2019 № 56 "О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края "Об утверждении муниципальной программы Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края "Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 г.г.";

- от 02.11.2020 № 73/1 "О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 25.12.2017 № 105 "Об утверждении муниципальной программы Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края "Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 г.г.";

- от 27.01.2021 № 10 "О дополнении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 г.г.", утвержденной постановлением Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 25.12.2017 № 105;

- от 02.08.2021 № 59/1 "О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 25.12.2017 № 105 "Об утверждении муниципальной программы Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края "Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 г.г.";

- от 01.03.2022 № 17 "О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 25.12.2017 № 105 "Об утверждении муниципальной программы Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края "Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 г.г.";

- от 01.04.2022 № 26 "О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 25.12.2017 № 105 "Об утверждении муниципальной программы Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края "Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 г.г.".

3. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, разместить на официальном сайте Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, а также обнародовать на информационном стенде в Администрации Ребрихинского сельсовета, и на информационных стендах сел Куликово, Шумилиха, Ясная Поляна, поселках Верх-Боровлянка, Тулай.

4.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                 М.И.Селиванов

- Приложение

- Утверждено

- постановлением Администрации Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края                                  от 26.12.2024 № 325

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края" на 2025 – 2029 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края"

на 2025 – 2029 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края" на 2025 – 2029 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края |
| Основные разработчики Программы | Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края |
| Участники Программы | Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края; Исполнители работ по муниципальным контрактам (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | Не предусмотрено |
| Цель Программы | Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального образования, повышение качества и комфорта городской среды |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципальных образования; Повышение индекса качества городской среды на 33 процента, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 40 процентов |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, ед.; 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, % |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025 – 2029 годы, без деления на этапы |
| Объемы и источники финансирования Программы по годам (в руб.) | Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2025 – 2029 годах за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов составляет 16 968,69 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 8 686,87 тыс. рублей; 2026 год – 4 225,25 тыс. рублей; 2027 год – 4 056,57 тыс. рублей; 2028 год – 0 рублей; 2029 год – 0 рублей Объем средств субсидии за счет средств бюджетов краевого и федерального уровня ежегодно корректируется в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 28.12.2023 № 515 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Формирование современной городской среды". Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании – повышение до 40%; 2. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды 4 ед.; 3. Создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач по благоустройству муниципального образования; 4. Формирование системы комплексного благоустройства общественных территорий муниципального образования |

РАЗДЕЛ 1.

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства и прогноз ее развития в муниципальном образовании Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края

Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программ, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды:

- Общественное участие. Общественная комиссия, созданная Администрацией Ребрихинского сельсовета, контролирует реализацию настоящей Программы, согласует отчеты, принимает работы. В состав общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осуществляется обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной Программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, а так же проводится обсуждение проекта правил благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений для включения объектов в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации Программы.

- Системный подход. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации Программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий, формирование графика проведение благоустройства общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.

- При проведении работ по благоустройству территории организуются и проводятся мероприятия для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.).

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

К благоустройству общественных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В данной сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей населенного пункта.

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.

В Ребрихинском сельсовете имеются территории общего пользования, которые требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- озеленение территорий общего пользования;

- устройство озеленения мест общего пользования;

- обустройство пешеходных зон;

- благоустройство площадей и пустырей;

- иные объекты.

РАЗДЕЛ 2.

Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере благоустройства на территории муниципального образования, цели и задачи по формированию современной городской среды на территории муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации.

Муниципальная Программа разработана с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2025 годы", утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр., Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169.

Одним из главных приоритетов развития сельской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни жителей. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, освещение улиц, пешеходных зон, иных территорий).

Приведение уровня благоустройства отдельных территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной Программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий Ребрихинского сельсовета и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи:

- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в муниципальном образовании Ребрихинский сельсовет;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в нем территорий общего пользования в муниципальном образовании;

- реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения;

- повышение заинтересованности жителей муниципального образования в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения, повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления Ребрихинского сельсовета;

- привлечение населения муниципального образования к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов;

- совершенствование эстетичного вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Ребрихинский сельсовет.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное "общественное пространство".

Программно-целевой метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов.

РАЗДЕЛ 3.

Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной Программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Ребрихинский сельсовет, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Ребрихинский сельсовет.

Планируется эффективная координация деятельности организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования и организаций, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи их раскопки на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность Программы оценивается по перечню целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы.

В результате реализации Программы ожидается:

- увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;

- создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

- увеличение площади отремонтированного асфальтового, асфальтобетонного покрытия территорий общего пользования населения;

- увеличение количества установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования Ребрихинский сельсовет;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования;

- увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в муниципальном образовании;

- создание зеленых зон для отдыха для жителей и гостей муниципального образования;

- предотвращение сокращения площадей, занятыми зелеными насаждениями;

- увеличение площади цветочного оформления;

- увеличение освещенности улиц муниципального образования;

- повышение уровня доверия населения к власти за счет его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ;

- повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления Ребрихинский сельсовет;

- благоустройство мест общего пользования на территории муниципального образования;

- обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования.

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации Программы предлагается:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов – обеспечение контрактов;

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществление мониторинга выполнения Программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата реализации муниципальной Программы, механизм реализации муниципальной программы, состав исполнителей мероприятий муниципальной Программы.

РАЗДЕЛ 4.

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Перечень мероприятий муниципальной Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, полномочий и функций по благоустройству муниципального образования Ребрихинский сельсовет.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение следующих мероприятий:

- благоустройство территорий общего пользования муниципального образования Ребрихинский сельсовет.

Основные мероприятия Программы направлены на решение основных задач Программы.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Исполнитель по каждому мероприятию Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств. Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по достижению показателей в рамках одной задачи муниципальной Программы.

Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной Программы приведен в таблице 1 к муниципальной Программе.

5.1. Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:

- устройство новых асфальтированных и насыпных покрытий территорий общего пользования;

- ремонт асфальтированных покрытий и насыпных дорожек;

- установка бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;

- устройство парковочных карманов;

- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;

- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие;

- установка и ремонт ограждений детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;

- устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой светодиодных светильников и фонарей на солнечных батареях;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

- отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, отсыпка грунтом за бордюрным камнем;

- устройство спусков с асфальтированием дорожек с оборудованием их металлическими поручнями;

- установка вазонов, цветочниц;

- работы по благоустройству и ремонту облицовки памятника, мемориала, а также оснований и подиумов под ними.

При реализации муниципальной Программы предусматривается:

1) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций (при этом, реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ, осуществляется без финансового участия, из дополнительного - в объеме 40% от общей стоимости таких работ.

2) привлечение к участию в мероприятиях по благоустройству студенческих отрядов, к разработке дизайн-проектов – специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников и архитекторов;

3) проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

4) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий и т.д.);

5) срок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной Программы на 2025 – 2029 годы – не менее 30 календарных дней;

6) типовая визуализация образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях из минимального перечня работ;

7) указание нормативной стоимости по всем видам работ, которые входят в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству территорий;

8) осуществление общественного контроля;

9) проведение общественных обсуждений с использованием интернет-технологий.

5.2. Проведение работ по благоустройству обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

При формировании объема работ по благоустройству территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

По результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, проведения общественных обсуждений и определения перечня работ по благоустройству конкретной территории, осуществляется разработка сметной документации и дизайн-проектов.

Дизайн-проект создается для каждой территории общего пользования и в себя включает:

- титульный лист с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительную записку, указывающую объемы и виды работ;

- план-схему размещения объектов благоустройства на территории общего пользования;

- лист визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства.

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной Программы на 2025 – 2029 годы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций.

Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной Программы, отбора общественных территорий для включения в муниципальную Программу рекомендуется осуществлять в соответствии с пунктом 3.5 Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных Программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

При этом основными принципами организации общественного участия граждан, организаций в обсуждении проектов Программ являются:

- обеспечение открытого обсуждения;

- вовлечение школьников и студентов (проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты);

- применение специальных механизмов и социальных технологий (внедрение интерактивного формата обсуждения проектов, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, анкетирование, опросы, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение оценки эксплуатации территорий);

- выбор для проведения общественных обсуждений хорошо известных общественных и культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и культурных центров), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенных по соседству с объектом проектирования (общественных территорий) и т.д.

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.

Информация о реализации муниципальной Программы также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото и видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи реализацией проекта по благоустройству общественных территорий направляется для принятия мер в Администрацию Ребрихинского сельсовета и (или) на официальный сайт Администрации Ребрихинского сельсовета. Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом положений действующего законодательства об обеспечении открытости информации и общественном контроле.

РАЗДЕЛ 5.

Этапы и сроки реализации муниципальной Программы

Программа реализуется в один этап 2025 – 2029 годы.

РАЗДЕЛ 6.

Основные меры правового регулирования муниципальной Программы

Формирование муниципальной Программы на 2025 – 2029 годы осуществляется в соответствии с требованиями Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 – 2025 годы", постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды".

В рамках реализации муниципальной Программы Администрация Ребрихинского сельсовета:

1) проводит инвентаризацию уровня благоустройства территорий муниципального образования Ребрихинский сельсовет с составлением и согласованием паспортов благоустройства (в соответствии с утвержденными на уровне региона формами);

2) утверждает и размещает в открытом доступе, в том числе на официальном сайте Администрации Ребрихинского сельсовета:

- муниципальную Программу формирования современной городской среды на 2025 – 2029 годы;

- порядок общественного обсуждения проекта муниципальной Программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов благоустройства в муниципальную Программу;

- нормативно-правовые акты о создании общественных комиссий.

РАЗДЕЛ 7.

Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Муниципальная Программа реализуется за счет средств бюджета Алтайского края, федерального бюджета, бюджета муниципального образования Ребрихинский сельсовет и внебюджетных средств.

Межбюджетные трансферты из бюджета Алтайского края предоставляются в форме субсидий бюджету муниципального образования Ребрихинский сельсовет.

Субсидии на реализацию муниципальной Программы предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Алтайского края местным бюджетам.

Софинансирование мероприятий муниципальной Программы за счет средств бюджета муниципального образования Ребрихинский сельсовет осуществляется в рамках реализации данной муниципальной Программы. Расходы муниципального образования Ребрихинский сельсовет на реализацию мероприятий устанавливаются в соответствии с решением о бюджете сельсовета на очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов бюджета муниципального образования.

В рамках реализации муниципальной Программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме денежных средств граждан, заинтересованных организаций, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию муниципальной Программы, за счет всех источников финансирования представлен в таблице 2 к муниципальной Программе.

Таблица 1

Перечень мероприятий программы

| Задача, мероприятие | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  | Источники финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, в том числе по реализации комплексных проектов по благоустройству. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города | 8 686,9 | 4 225,3 | 4 056,6 |  |  | Всего | Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района | Повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды; Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды; Создание комфортной среды проживания населения на территории городского округа (благоустройство общегородских территорий) |
|  | 86,9 | 42,3 | 40,6 |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |
|  | 8 600,0 | 4 183,0 | 4 016,0 |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 1.1. Проверка достоверности сметной стоимости, проектные и изыскательские работы | 30,0 | 15,0 | 15,0 |  |  | Всего | Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района |  |
|  | 30,0 | 15,0 | 15,0 |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
| Мероприятие 1.2. Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования | 8 686,9 | 4 225,3 | 4 056,6 |  |  | Всего | Администрация Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района | Создание комфортной среды проживания населения на территории муниципального образования |
|  | 86,9 | 42,3 | 40,6 |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |
|  | 8 600,0 | 4 183,0 | 4 016,0 |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
| Итого | 8 716,9 | 4 240,3 | 4 071,6 |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы

| Источники и направления расходов | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Всего финансовых затрат | 17 028,8 | 8 716,9 | 4 240,3 | 4 071,6 |  |  |  |
| в том числе | X | X | X | X | X | X | X |
| из местного бюджета | 229,8 | 116,9 | 57,3 | 55,6 |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 16 799,0 | 8 600,0 | 4 183,0 | 4 016,0 |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе | X | X | X | X | X | X | X |
| из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе | X | X | X | X | X | X | X |
| из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение 1 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края" на 2025 – 2029 годы |
| --- | --- |

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2025 – 2029 годах

| № п/п | Перечень, наименование наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству | Год реализации/ планируемый год реализации |
| --- | --- | --- |
| Территории общего пользования |  |  |
| 1 | Пешеходная зона по проспекту Победы от улицы Советская до улицы 1-я Набережная в с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края | 2025 |
| 2 | Пешеходная зона по улице Революционная от дома № 3 до дома № 31 в с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края | 2025 |
| 3 | Аллея по улице Ленина от переулка Школьный до проспекта Победы в с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края | 2026 |
| 4 | Аллея по улице Демьяна Бедного от переулка Школьный до переулка Базарный в с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края | 2027 |
| 5 | Аллея по улице Ленина от проспекта Победы до переулка Октябрьский в с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края | 2028 |
| 6 | Пешеходная зона по улице Ленина от дома № 130 до дома № 136 в с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края | 2029 |